Készültségi jelentés

2026. 01. 27

Projekt megnevezése: Kreatív hobbi- és barkácsáruház

Projektrésztvevők: Kovács Edit, Tóthpál István

Készültségi fok:

- Frontend:

  - Főoldal: 80% - 
Oldal alap kinézete és a legfrissebb posztok betöltése

  - Áruház: 10% -
Kártyák betöltése a termékek alap adataival

  - Blog: 70% -
Posztok betöltése; a blog stílusa; a posztok megnyitása és ott minden tartalom megjelenítése; kommentek betöltése; képek megtekintése

  - Mintakészítő: 85% -
Információs szövegdobozok; adatbekérés a felhasználótól; minta elkészítése a megadott paraméterek alapján, amik az elkészítés után is változtathatók; a minta adatainak megjelenítése

  - Rólunk: 90% -
Oldal szerkezete és stílusa hamis szövegekkel

  - Belépés: 95% -
Stílus; működés (bejelentkezés és regisztráció); a megfelelő jelszóhoz szükséges kritériumok kiírása; bejelentkezésnél helytelen adatok esetén hibaüzenet kiírása

  - Profil: 70% - 
Oldal szerkezete; felhasználó posztjainak megjelenítése; új poszt létrehozása: kitöltendő mezők megjelenítése, szöveg szerkesztése, képek feltöltése, poszt mentése a blogra illetve vázlatként

- Backend:

  - Táblák létrehozása és teszt adatokkal való feltöltése a funkciók teszteléséhez

  - Felhasználók adatainak elmentése, a szenzitív adatok titkosítása

  - Képek és címkék betöltése a megfelelő posztokhoz és termékekhez

  - Kontrollerek használata az adatok összekötéséhez

  - Sanctum autentikáció és validáció, jelszó ellenőrzés

Munkamegosztás:

Kovács Edit – blog frontend és backend; mintakészítő oldala; rólunk oldal; adatbázis kidolgozása

Tóthpál István – főoldal; áruház; adatbázis sémája és feltöltése adatokkal; bejelentkezés és regisztráció; fizetés oldala